АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» февраля 2025 г. № 11104

с. Истобное

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Истобинского сельского поселения от 14.03.2014 № 17 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Истобинского сельского поселения Репьёвского муниципального района» и с целью оценки эффективности муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 год согласно приложению.

- Опубликовать годовой отчет на официальном сайте администрации Истобинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                                              В.И. Аристова

УТВЕРЖДЕН

Приложение

к постановлению администрации

Истобинского сельского поселения

Репьёвского муниципального района

Воронежской области

от 21.02.2025 г. № 11

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;

своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2020-2028 гг.) от 01.11.2019 № 74 с изменениями и дополнениями, включает в себя следующие подпрограммы:

- «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 474,3 тыс. рублей, или 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 176,3 рублей (100 % от плана);

за счет средств местного бюджета – 298,0 тыс. рублей (100 % от плана).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2:

4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:

Таблица 1

| Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020-2028 годы» по состоянию на 01.01.2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  | Результаты реализации мероприятий |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году |  | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году |  | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | Муниципальная программа | «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011- 2020 годы | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 298,0 |  | 298,0 | 298,0 | Экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения | Получена экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения Увеличена протяжённость сетей наружного освещения за счет увеличения энергосберегающих фонарей |  | Исполнено на 100,0% |
| 2 | Подпрограмма1 | «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 298,0 |  | 298,0 | 298,0 | Экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения | Получена экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения Увеличена протяжённость сетей наружного освещения за счет увеличения энергосберегающих фонарей |  | Исполнено на 100,0% |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре, промышленности и энергетике (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 298,0 |  | 298,0 | 298,0 | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: оплата электроэнергии на уличное освещение -. |  | Исполнено на 100,0% |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 | Повышение энергоэффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | - |  | - | - | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур | Ремонт уличных энергосберегающих светильников, приобретение хоз. товаров |  | Исполнено |

Таблица 2

| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе по состоянию на 01.01.2025 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | Базовое значение задачи/ показателя (на начало реализации муниципальной программы)1 | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020-2028годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020-2028годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем финансирования из местного бюджета мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе | тыс. руб. | 298,0 | 298,0 | 298,0 | Исполнено на100 % |
| 3 | Снижение потребления электрической энергии | % | 23 | 22 | 22 | Исполнено |
| 4 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей площади | % | 91 | 92 | 92 | Исполнено |

Таблица 3

Информация

о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020- 2028 годы по состоянию на 01.01.2025 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020- 2028 годы | всего, в том числе: | 474,3 | 474,3 | 474,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 176,3 | 176,3 | 176,3 |
|  |  | местный бюджет | 298,0 | 298,0 | 298,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| в том числе: Подпрограмма 1 | «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» | всего, в том числе: | 474,3 | 474,3 | 474,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 176,3 | 176,3 | 176,3 |
|  |  | местный бюджет | 298,0 | 298,0 | 298,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Выполнение других расходных обязательств | всего, в том числе: | 474,3 | 474,3 | 474,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 176,3 | 176,3 | 176,3 |
|  |  | местный бюджет | 298,0 | 298,0 | 298,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы R за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

R=(92/91+22/23)/2=105,7/(380,5/380,5)=105,7%

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за 2023 год.

В результате проведения оценки эффективности реализация муниципальной программы за 2023 год, установлено, что по степени достижения целей и решения задач – оценивается как высокий уровень

6. Внесенные изменения в программу в связи с изменение объёма финансирования:

1. Постановлением № 85 от 11.12.2019 г.

2.  Постановлением № 162 от 26.08.2020 г.

3. Постановлением № 189 от 18.12.2020 г.

4. Постановлением № 205 от 30.12.2020 г.

5. Постановлением № 93 от 15.11.2021 г.

6. Постановлением № 118 от 28.12.2021 г.

7. Постановлением № 58 от 11.11.2022 г.

8. Постановлением № 89 от 28.12.2022 г.

9. Постановлением №89 от 27.12.2023 г.

10. Постановлением №114 от 28.12.2024 г.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1. В результате исполнения подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Истобинского сельского поселения Репьёвского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020-2028 годы» планируется достижение следующих результатов:

- Увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов к их общей протяженности.

Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%).