АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» февраля 2025 г. № 1204

с. Истобное

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Развитие транспортной системы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Истобинского сельского поселения от 14.03.2014 № 17 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Истобинского сельского поселения Репьёвского муниципального района» и с целью оценки эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы»:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2024 год согласно приложению.

- Опубликовать годовой отчет на официальном сайте администрации Истобинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                                              В.И. Аристова

УТВЕРЖДЕН

Приложение

к постановлению администрации

Истобинского сельского поселения

Репьёвского муниципального района

Воронежской области

от 21.02.2025 г. № 12

1. Основные цели Программы:

- Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог местного значения;

- обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, повышение уровня жизни населения за счет формирования сети внутрипоселковых дорог общего пользования, соответствующей потребностям населения и экономики Истобинского сельского поселения;

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

- формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности поселения посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры;

- поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 01.11.2019 № 64 с изменениями и дополнениями, включает в себя следующие подпрограммы:

- «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения».

За 2024 год объём бюджетных ассигнований по Муниципальной про-

грамме выполнен на 100 %. При плане 2533,4 тыс. рубля профинансировано 2533,4 тыс. рублей.

По источникам финансирования исполнение составило:

средства местного бюджета – 2533,4 тыс. руб., выполнение на 100 %.

В состав Программы в 2023 году входило 1 мероприятие:

1. «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог сельского поселения»

3.Отчѐт об исполнении плана реализации муниципальной программы

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы отражены в прилагаемой форме № 1 «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы за 2024 год».

4. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» годы представлены в Приложении № 2.

Таблица 1

| Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Истобинского сельского поселения за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  | Результаты реализации мероприятий |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году |  | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году |  | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 2533,4 |  | 2533,4 | 2533,4 | Расширение сети сельских внутри поселковых грунтовых дорог с улучшенным щебеночным покрытием, доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований Совершенствование и развитие сети основных автомобильных дорог местного значения и улучшение их инженерного обустройства | доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований |  | Исполнено |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения» | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 2533,4 |  | 2533,4 | 2533,4 | Расширение сети сельских внутри поселковых грунтовых дорог с улучшенным щебеночным покрытием, доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований | доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований |  | Исполнено |
| 5 | Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по содержанию автомобильных дороги сельского поселения | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 2533,4 |  | 2533,4 | 2533,4 | Содержание автомобиль- ных дорог общего поль- зования мест- ного значе- ния, 36,4 км | Автомобиль- ные дороги общего поль- зования мест- ного значе- ния, 36,4 км отвечают Нормам и повышают качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения |  | Исполнено |
| 6 | Мероприятие 2.1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 2533,4 |  | 2533,4 | 2533,4 | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур:. –услуги по очистке дорог от снега на 309,5 тыс.руб. –. |  | Исполнено |

Таблица 2

| Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен ремонт | км | 1,5 | 1,1 | 1,1 |  |
| 2 | Доля дорог местного значения с улучшенным покрытием | % | 47 | 49,5 | 49,5 |  |

Таблица 3

Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2025 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» на 2020 - 2028 годы | всего, в том числе: | 2533,4 | 2533,4 | 2533,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2533,4 | 2533,4 | 2533,4 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы» | всего, в том числе: | 2533,4 | 2533,4 | 2533,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2533,4 | 2533,4 | 2533,4 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 1.1.Основное мероприятие | Мероприятия по содержанию автомобильных дороги сельского поселения | всего, в том числе: | 2533,4 | 2533,4 | 2533,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2533,4 | 2533,4 | 2533,4 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | всего, в том числе: | 2533,4 | 2533,4 | 2533,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2533,4 | 2533,4 | 2533,4 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена

путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальной программы целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы с запланированными по каждому мероприятию (Эi):

| Э1=196,8/196,8 х100%=100,0% | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| --- | --- |
| Э2 = 47/49 х100%=95,9% | Доля дорог местного значения с улучшенным покрытием |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной про-граммы за 2024 год составила

Э=(100%+95,9%)/2=98%.

По результатам расчета эффективность реализации программы составляет 98%. В соответствии со шкалой значений интегральной оценки она выше 80 %. Таким образом, муниципальную программу можно признать эффективной.

6. Внесенные изменения в программу в связи с изменением объёма финансирования:

1. Постановлением № 190 от 18.12.2020 г

2. Постановлением № 206 от 30.12.2020 г

3. Постановлением № 90 от 15.11.2021 г

4. Постановлением № 114 от 28.12.2021 г

5. Постановлением № 60 от 11.11.2022 г

6. Постановлением № 91 от 28.12.2022 г

7. Постановлением №91 от 27.12.2023 г.

8. Постановлением №116 от 28.12.2024 г.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1.Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог местного значения;

2.Снижение общей аварийности на автомобильных дорогах местного значения;

3. Снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения;

4. Установление и достижение показателя для оценки эффективности органов исполнительной власти по уменьшению доли автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

Дальнейшую реализацию мероприятий по развитию транспортной системы продолжить в рамках МП «Развитие транспортной системы». Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 80%).