АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» марта 2018 г. № 71104

с. Истобное

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Истобинского сельского поселения от 14.03.2014 № 17 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района» и с целью оценки эффективности муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2017 год согласно приложению.

- Опубликовать годовой отчет на официальном сайте администрации Истобинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                                              В.И. Аристова

УТВЕРЖДЕН

Приложение

к постановлению администрации

Истобинского сельского поселения

Репьевского муниципального района

Воронежской области

от 20.03.2018 г. № 71

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2017 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;

своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 108,0 тыс. рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 23,4 тыс. рублей (100 % от плана);

за счет средств местного бюджета – 84,6 тыс. рублей (100,0 % от плана).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2:

4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:

Таблица 1

| Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011- 2020 годы» по состоянию на 01.01.2018года |
| --- |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | Фактический срок | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа | «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011- 2020 годы | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | Экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения | Получена экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения Увеличена протяжённость сетей наружного освещения за счет увеличения энергосберегающих фонарей | Исполнено |
| 2 | Подпрограмма1 | «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | Экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения | Получена экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения Увеличена протяжённость сетей наружного освещения за счет увеличения энергосберегающих фонарей | Исполнено |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Выполнение других расходных обязательств (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: оплата электроэнергии на уличное освещение -47,3 тыс. руб.-закупка энергосберегающих фонарей 10 шт-16,6 тыс. руб., техническое обслуживание и ремонт сетей -наружного освещения- 44,1 тыс. руб. | Исполнено |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 | Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Администрация Истобинского сельского поселения | по мере необходимости | по мере необходимости |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие в отчетном финансовом году не реализовывалось | х | Финансирование не было предусмотрено |

Таблица 2

| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы по состоянию на 01.01.2018года |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | Базовое значение задачи/ показателя (на начало реализации муниципальной программы)1 | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 - 2019 годы |
| 1 | Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2019 годы» |
| 2 | Объем финансирования из местного бюджета мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе | тыс. руб. | 192,2 | 108 | 108 | Исполнено |
| 3 | Снижение потребления электрической энергии | % | 10 | 15 | 15 | Исполнено |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем уличного освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/кв. м | 0,05 | 0,039 | 0,038 | Исполнено |

Таблица 3

Информация

о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011- 2020 годы по состоянию на 01.01.2018года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа | «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011- 2020 годы | всего, в том числе: | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
|  |  | местный бюджет | 84,6 | 84,6 | 84,6 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| в том числе: Подпрограмма 1 | «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» | всего, в том числе: | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
|  |  | местный бюджет | 84,6 | 84,6 | 84,6 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Выполнение других расходных обязательств (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | всего, в том числе: | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
|  |  | местный бюджет | 84,6 | 84,6 | 84,6 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы R за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

R=(0,38/0,39+15/15)/2=97,5/108/108=97,5%

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за 2017 год.

В результате проведения оценки эффективности реализация муниципальной программы за 2017 год, установлено, что по степени достижения целей и решения задач – оценивается как высокий уровень

6. Внесенные изменения в программу в связи с изменение объёма финансирования:

1. Постановлением № 126 от 28.12.2016 г

2. Постановлением № 44 от 18.05.2017 г

3. Постановлением № 105 от 27.12.2017 г

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1. В результате исполнения подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы» планируется достижение следующих результатов:

- Увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов к их общей протяженности.

Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%);

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района

Воронежской области

________________В.И. Аристова

20 марта 2018 года

АКТ

обнародования постановления администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области от 20.03.2018 года № 71 «О утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры»

Комиссия в составе:

1. Аристова Валентина Ивановна, глава Истобинского сельского поселения.

2. Асеева Юлия Николаевна, старший инспектор администрации Истобинского сельского поселения.

3. Коршикова Оксана Александровна, заместитель главы администрации Истобинского сельского поселения.

4. Маслова Наталья Николаевна, депутат Совета народных депутатов Истобинского сельского поселения.

5. Сапронова Галина Леонидовна, депутат Совета народных депутатов Истобинского сельского поселения.

обнародовала постановление администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области от 20.03.2018 года № 71 «О утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры» путём вывешивания для всеобщего ознакомления:

1) возле здания администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области – адрес: 396384, Воронежская область, Репьевский район, с. Истобное, ул. Терешковой, д. 36;

2) возле здания магазина «Фаворит» - адрес: 396384, Воронежская область, Репьевский район, с. Истобное, ул. Репьевская, д. 15;

3) возле здания магазина «Дорожный» - адрес: 396389, Воронежская область, Репьевский район, с. Истобное, ул. Болдырева, д. 32».

Постановление администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области от 20.03.2018 года № 71 «О утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры» доведено до сведения в трудовых коллективах.

Настоящий акт составлен в одном экземпляре и хранится с первым экземпляром обнародованного правового акта.

Подписи:

1. Аристова В.И.    ____________

2. Асеева Ю.Н.       ____________

3. Коршикова О.А. ____________

4. Маслова Н.Н.      ____________

5. Сапронова Г.Л.   ____________