АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» марта 2018 г. № 72104

с. Истобное

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Истобинского сельского поселения от 14.03.2014 № 17 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района» и с целью оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения»:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» за 2017 год согласно приложению.

- Опубликовать годовой отчет на официальном сайте администрации Истобинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                                    В.И. Аристова

УТВЕРЖДЕН

Приложение

к постановлению администрации

Истобинского сельского поселения

Репьевского муниципального района

Воронежской области

от 20.03.2018г. № 72

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2017 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основными факторами, положительно повлиявшими   на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;

своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 291,4 тыс. рублей, или на 66,0 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета –3,8 тыс. рублей (2,5 % от плана);

за счет средств местного бюджета- 287,6 тыс. рублей (100,0 % от плана).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2.

4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:

Таблица 1

| Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2018года |
| --- |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | Фактический срок | Расходы местного бюджета за отчетный период тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем, и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2019 годы | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 441,4 | 441,4 | 291,4 | Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; Улучшение имиджа Истобинского сельского поселения | Созданы комфортные условий для массового отдыха населения Поддерживаются санитарные нормы и эстетический вид территории поселения. Улучшилось состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания, и отдыха жителей поселения | Исполнено |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения сельского поселения» | Администрация Истобинского сельского поселения | по мере необходимости | по мере необходимости |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | Финансирование не было предусмотрено |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Истобинского сельского поселения | по мере необходимости | по мере необходимости |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | Финансирование не было предусмотрено |
| 4 | Мероприятие 1.1.1 | Обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Администрация Истобинского сельского поселения | по мере необходимости | по мере необходимости |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие в отчетном финансовом году не реализовывалось | х | Финансирование не было предусмотрено |
| 5 | Подпрограмма 2 | «Комплексное благоустройство Истобинского сельского поселения» | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 441,4 | 441,4 | 291,4 | Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; Улучшение имиджа Истобинского сельского поселения | Созданы комфортные условий для массового отдыха населения Поддерживаются санитарные нормы и эстетический вид территории поселения. Улучшилось состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания, и отдыха жителей поселения | Исполнено |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по посадке и содержанию зеленых насаждений, цветочных клумб, газонов и благоустройству территории поселения | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; Улучшение имиджа Истобинского сельского поселения | Поддерживаются санитарные нормы и эстетический вид территории поселения. Улучшилось состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания, и отдыха жителей поселения | Исполнено |
| 7 | Мероприятие 2.1.1 | Мероприятия по благоустройству и содержанию территории поселения (обкосы территории поселения, удаление кустарника и аварийных деревьев) | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 198,8 | 198,8 | 198,8 | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: услуги по благоустройству поселения -124,3 тыс. руб. -закупка хоз. товаров-74,5 тыс. руб., | Исполнено. |
| 8 | Мероприятие 2.1.2 | Организация общественных работ (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | Трудоустройство граждан на общественные работы для обеспечения временной занятости и материальной поддержки населения, 2 чел. | Трудоустроены граждан на общественные работы для обеспечения временной занятости и материальной поддержки населения, 2 чел. | Исполнено |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 | Благоустройство сквера в с. Истобное | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; | Поддерживаются санитарные нормы и эстетический вид территории поселения. Улучшилось состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания, и отдыха жителей поселения | Исполнено |
| 10 | Мероприятие 2.2.1 | Посадочный материал по озеленению территории сквера | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: -закупка саженцев-6,0 тыс. руб. | Исполнено |
| 11 | Мероприятие 2.2.2 | Работы и услуги по содержанию территории сквера | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: услуги по благоустройству сквера поселения -40,1 тыс. руб;-закупка хоз. товаров-18,9 тыс. руб. | Исполнено |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. | Благоустройство мест массового отдыха населения у воды (пляжей) | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 156,0 | 156,0 | 6,0 | Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; | Поддерживаются санитарные нормы и эстетический вид территории поселения. Улучшилось состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания, и отдыха жителей поселения | Отклонение в сумме 150 тыс. рублей: Проведение ежегодного публичного конкурса "Самое красивое село Воронежской области". В связи с ограниченность во времени для заключения муниципальных контрактов, денежные средства освоены не в полном объеме. |
| 13 | Мероприятие 2.3.1. | Сантехническая обработка территории пляжа | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -проведение комплекса работ по благоустройству пляжа, оплата по факту выставленных счет – фактур по расходным материалам | -проведен комплекс работ по благоустройству пляжа оплата по факту выставленных счет – фактур-6,0 тыс. руб.; по расходным материалам-0 тыс. руб. | Исполнено |
| 14 | Мероприятие 2.3.2 | Мероприятия по благоустройству и содержанию территории пруда «Центральный» (очистка и благоустройство родников) | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | -проведение комплекса работ по очистке и благоустройству родников, оплата по факту выставленных счет – фактур по расходным материалам | -не проведен комплекс работ по очистке и благоустройству родников оплата по факту выставленных счет – фактур-0,0 тыс. руб.; по расходным материалам-0 тыс. руб. | Отклонение в сумме 150 тыс. рублей: Проведение ежегодного публичного конкурса "Самое красивое село Воронежской области". В связи с ограниченность во времени для заключения муниципальных контрактов, денежные средства освоены не в полном объеме. |
| 15 | Основное мероприятие 2.4. | Ремонт и благоустройство памятников «Стена памяти», «Братская могила № 264» в с. Истобное | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; | Поддерживаются санитарные нормы и эстетический вид территории поселения. Улучшилось состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания, и отдыха жителей поселения | Исполнен |
| 16 | Мероприятие 2.4.1 | Сохранность и ремонт военно- мемориальных объектов на территории сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Подготовка документации на ремонт памятника «Стена памяти», «Братская могила 264» в с. Истобное, согласно выставленных счет – фактур 12 тыс. руб | Подготовлена сметная документация на ремонт памятника «Стена памяти», «Братская могила 264» в с. Истобное, согласно выставленных счет – фактур 12 тыс. руб. | Исполнено |

Таблица 2

| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2018года |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение доступным и комфортным жильем, и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2019 годы |
| 1 | Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция). | Да/нет | нет | нет | нет | Исполнено |
| 2 | Количество объектов благоустройства мест массового отдыха у воды | шт. | 1 | 1 | 1 | Исполнено |
| 3 | Количество объектов благоустройства мест массового отдыха скверы | шт. | 1 | 1 | 1 | Исполнено |
| 4 | Сохранность и ремонт военно- мемориальных объектов | шт. | 2 | 2 | 2 | Исполнено |
| 5 | Содержание зеленых насаждений | м2 | 100 | 100 | 100 | Исполнено |
| 6 | Содержание и ремонт других объектов благоустройства, | м2 | 15000 | 15000 | 15000 | Исполнено |
| 7 | Благоустройство мест захоронения | га | 5 | 5 | 5 | Исполнено |
| ПОДПРОГРАММА 1«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения сельского поселения» |
| 8 | Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция). | Да/нет | нет | нет | нет | Исполнено |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов» |
| 9 | Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция). | Да/нет | нет | нет | нет | Исполнено |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Комплексное благоустройство Истобинского сельского поселения» |
| 10 | Количество объектов благоустройства мест массового отдыха у воды | шт. | 1 | 1 | 1 | Исполнено |
| 11 | Количество объектов благоустройства мест массового отдыха скверы | шт. | 1 | 1 | 1 | Исполнено |
| 12 | Сохранность и ремонт военно- мемориальных объектов | шт. | 2 | 2 | 2 | Исполнено |
| 13 | Благоустройство мест захоронения | га | 5 | 5 | 5 | Исполнено |
| 14 | Содержание зеленых насаждений | м2 | 100 | 100 | 100 | Исполнено |
| 15 | Содержание и ремонт других объектов благоустройства, | м2 | 15000 | 15000 | 15000 | Исполнено |
| Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по посадке и содержанию зеленых насаждений, цветочных клумб, газонов и благоустройству территории поселения» |
| 16 | Благоустройство мест захоронения | га | 5 | 5 | 5 | Исполнено |
| 17 | Содержание зеленых насаждений | м2 | 100 | 100 | 100 | Исполнено |
| 18 | Содержание и ремонт других объектов благоустройства | м2 | 15000 | 15000 | 15000 | Исполнено |
| Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство сквера в с. Истобное» |
| 19 | Количество объектов благоустройства мест массового отдыха скверы | шт. | 1 | 1 | 1 | Исполнено |
| Основное мероприятие 2.3 «Благоустройство мест массового отдыха населения у воды (пляжей)» |
| 20 | Количество объектов благоустройства мест массового отдыха у воды | шт. | 2 | 2 | 2 | Исполнено |
| Основное мероприятие 2.4 «Ремонт и благоустройство памятников «Стена памяти», «Братская могила 264» в с. Истобное» |
| 21 | Сохранность и ремонт военно- мемориальных объектов | шт. | 2 | 2 | 2 | Исполнено |

Таблица 3

Информация

о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2018года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем, и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2019 годы | всего, в том числе: | 441,4 | 441,4 | 291,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 153,8 | 153,8 | 3,8 |
|  |  | местный бюджет | 287,6 | 287,6 | 287,6 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| в том числе: Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения сельского поселения» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 | Обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Комплексное благоустройство Истобинского сельского поселения» | всего, в том числе: | 441,4 | 441,4 | 291,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 153,8 | 153,8 | 3,8 |
|  |  | местный бюджет | 287,6 | 287,6 | 287,6 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по посадке и содержанию зеленых насаждений, цветочных клумб, газонов и благоустройству территории поселения | всего, в том числе: | 208,4 | 208,4 | 208,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  |  | местный бюджет | 204,6 | 204,6 | 204,6 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Мероприятия по благоустройству и содержанию территории поселения (обкосы территории поселения, удаление кустарника и аварийных деревьев) | всего, в том числе: | 198,8 | 198,8 | 198,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 198,8 | 198,8 | 198,8 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2 | Организация общественных работ (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | всего, в том числе: | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  |  | местный бюджет | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 2.2.Основное мероприятие | Благоустройство сквера в с. Истобное | всего, в том числе: | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1 | Посадочный материал по озеленению территории сквера (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | всего, в том числе: | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2 | Работы и услуги по содержанию территории сквера (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | всего, в том числе: | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Благоустройство мест массового отдыха населения у воды (пляжей) | всего, в том числе: | 156,0 | 156,0 | 6,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1 | Сантехническая обработка территории пляжа (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | всего, в том числе: | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2 | Мероприятия по благоустройству и содержанию территории пруда «Центральный» (очистка и благоустройство родников) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | всего, в том числе: | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Ремонт и благоустройство памятников «Стена памяти», «Братская могила 264» в с. Истобное | всего, в том числе: | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.1 | Сохранность и ремонт военно- мемориальных объектов на территории сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | всего, в том числе: | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

| Пэф = | n SUM Пi i=1 | = | 100+100+100+100+100+100+100 | = | 100 | , где: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n |  | 7 |  |  |  |

__________________________________________________________________

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%) (Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы  рассчитана по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения)),

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

6. Внесенные изменения в программу в связи с изменение объёма финансирования:

1. Постановлением № 127 от 28.12.2016 г

2.Постановлением № 43 от 18.05.2017 г

3. Постановлением № 106 от 27.12.2017 г

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1. Повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения;

2. Формирование современной сельской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения;

3. Улучшение состояния зеленого фонда и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения;

4. Создание новых объектов индустрии отдыха;

5. Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%);

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района

Воронежской области

________________В.И. Аристова

20 марта 2018 года

АКТ

обнародования постановления администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области от 20.03.2018 года № 72 «О утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения»

Комиссия в составе:

1. Аристова Валентина Ивановна, глава Истобинского сельского поселения.

2. Асеева Юлия Николаевна, старший инспектор администрации Истобинского сельского поселения.

3. Коршикова Оксана Александровна, заместитель главы администрации Истобинского сельского поселения.

4. Маслова Наталья Николаевна, депутат Совета народных депутатов Истобинского сельского поселения.

5. Сапронова Галина Леонидовна, депутат Совета народных депутатов Истобинского сельского поселения.

обнародовала постановление администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области от 20.03.2018 года № 72 «О утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» путём вывешивания для всеобщего ознакомления:

1) возле здания администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области – адрес: 396384, Воронежская область, Репьевский район, с. Истобное, ул. Терешковой, д. 36;

2) возле здания магазина «Фаворит» - адрес: 396384, Воронежская область, Репьевский район, с. Истобное, ул. Репьевская, д. 15;

3) возле здания магазина «Дорожный» - адрес: 396389, Воронежская область, Репьевский район, с. Истобное, ул. Болдырева, д. 32».

Постановление администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области от 20.03.2018 года № 72 «О утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» доведено до сведения в трудовых коллективах.

Настоящий акт составлен в одном экземпляре и хранится с первым экземпляром обнародованного правового акта.

Подписи:

1. Аристова В.И.    ____________

2. Асеева Ю.Н.       ____________

3. Коршикова О.А. ____________

4. Маслова Н.Н.      ____________

5. Сапронова Г.Л.   ____________