АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» марта 2018 г. № 7304

с. Истобное

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Развитие транспортной системы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Истобинского сельского поселения от 14.03.2014 № 17 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района» и с целью оценки эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы»:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2017 год согласно приложению.

- Опубликовать годовой отчет на официальном сайте администрации Истобинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                                              В.И. Аристова

УТВЕРЖДЕН

Приложение

к постановлению администрации

Истобинского сельского поселения

Репьевского муниципального района

Воронежской области

от 20.03.2018 г. № 73

1. Основные цели Программы:

- Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог местного значения;

- обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, повышение уровня жизни населения за счет формирования сети внутрипоселковых дорог общего пользования, соответствующей потребностям населения и экономики Истобинского сельского поселения;

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

- формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности поселения посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры;

- поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

За 2017 год объём бюджетных ассигнований по Муниципальной про-

грамме выполнен на 100, процента. При плане 1504,5 тыс. рубля профинансировано 1504,5 рублей.

По источникам финансирования исполнение составило:

средства областного бюджета – 1444,4 руб., выполнение на 100 %;

средства местного бюджета – 60,1 руб., выполнение на 100 %.

В состав Программы в 2017 году входило 2 мероприятия:

1. «Мероприятия по ремонту автомобильной дороги сельского поселения»

2. «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог сельского поселения»

3.Отчѐт об исполнении плана реализации муниципальной программы

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы отражены в прилагаемой форме № 1 «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2017 год».

4. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» годы представлены в Приложении № 2.

Таблица 1

| Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Истобинского сельского поселения за 2017 год |
| --- |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | Фактический срок | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1504,5 | 1504,5 | 1504,5 | Расширение сети сельских внутри поселковых грунтовых дорог с улучшенным щебеночным покрытием, доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований Совершенствование и развитие сети основных автомобильных дорог местного значения и улучшение их инженерного обустройства | Расширена сеть сельских внутри поселковых грунтовых дорог с улучшенным щебеночным покрытием на 0,73 км, | Исполнено |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения» | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1504,5 | 1504,5 | 1504,5 | Расширение сети сельских внутри поселковых грунтовых дорог с улучшенным щебеночным покрытием, доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований | Расширена сеть сельских внутри поселковых грунтовых дорог с улучшенным щебеночным покрытием на 0,73 км, | Исполнено |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по ремонту автомобильной дороги сельского поселения | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1445,8 | 1445,8 | 1445,8 | Расширение сети сельских внутри поселковых грунтовых дорог с улучшенным щебеночным покрытием, доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований | Расширена сеть сельских внутри поселковых грунтовых дорог с улучшенным щебеночным покрытием на 0,73 км, | Исполнено |
| 4 | Мероприятие 1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги 0,730 км. по ул. Набережная в селе Истобное Репьевского района | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1445,8 | 1445,8 | 1445,8 | согласно муниц. контр. аключенного в ходе проведения электронного аукциона -1445,8 тыс. руб оплата по факту выставленных счет – фактур на товары, работы, услуги | проведен комплекс работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования согласно муниц. контр. аключенного в ходе проведения электронного аукциона -1445,8 тыс. руб оплата по факту выставленных счет – фактур на товары, работы, услуги-1445,8 тыс.руб, | Исполнено. |
| 5 | Основное мероприятие 2.2 | Мероприятия по содержанию автомобильных дороги сельского поселения | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | Содержание автомобиль- ных дорог общего поль- зования мест- ного значе- ния, 36,4 км | Автомобиль- ные дороги общего поль- зования мест- ного значе- ния, 36,4 км отвечают Нормам и повышают качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | Исполнено |
| 6 | Мероприятие 2.2.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения (чистка от снега, обкос, грейдирование) | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур:. -58,7 тыс.руб. закупка саженцев-тыс. руб. | Исполнено |

Таблица 2

| Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы» |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы» |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | 56,5 | 57,23 | 57,23 |  |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 45,7 | 37,13 | 37,13 | Улучшение показа- теля произошло в результате ремонта автомобильной дороги по ул. Набережной |
| 3 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообще-ния с административным центром муниципального района, в общей численности населения | % | 0,11 | 0,09 | 0,09 | Улучшение показа- теля произошло за счет снижения численности насе- ления, проживаю- щего в населенных пунктах, не имею- щих регулярного автобусного сооб- щения с админи- стративным цен- тром |
| 4 | Количество погибших в результате ДТП | чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 0 | 0 | 0 | . |

Таблица 3

Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2018года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2019 годы | всего, в том числе: | 1504,5 | 1504,5 | 1504,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1444,4 | 1444,4 | 1444,4 |
|  |  | местный бюджет | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы» | всего, в том числе: | 1504,5 | 1504,5 | 1504,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1444,4 | 1444,4 | 1444,4 |
|  |  | местный бюджет | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 1.1.Основное мероприятие | Мероприятия по ремонту автомобильной дороги сельского поселения | всего, в том числе: | 1445,8 | 1445,8 | 1445,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1444,4 | 1444,4 | 1444,4 |
|  |  | местный бюджет | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги 0,730 км. по ул. Набережная в селе Истобное Репьевского района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | всего, в том числе: | 1445,8 | 1445,8 | 1445,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1444,4 | 1444,4 | 1444,4 |
|  |  | местный бюджет | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 1.2.Основное мероприятие | Мероприятия по содержанию автомобильных дороги сельского поселения | всего, в том числе: | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения (чистка от снега, обкос, грейдирование) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | всего, в том числе: | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена

путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальной программы целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы с запланированными по каждому мероприятию (Эi):

| Э1=56,3/36,4х100%=157,2% | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| --- | --- |
| Э2 = 45,7/37,13 х100%=123,1% | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Э3=0,11/0,09х100%=122,2% | доля населения, проживающего в населенном пункте, не имеющих ре- гулярного автобусного сообщения с административным центром муници- пального района |
| Э4=0/0х100%=0% | - количество погибших в результате ДТП |
| Э5=0,0 х100%=0% | количество пострадавших в дорожно- транспортных происшествиях |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной про-граммы за 2017 год составила

Э=(157,2%+123,1%+ 122,2+0%+0%):5=80,5%.

По результатам расчета эффективность реализации программы составляет 80,5%. В соответствии со шкалой значений интегральной оценки она выше 80 %. Таким образом, муниципальную программу можно признать эффективной.

6. Внесенные изменения в программу в связи с изменением объёма финансирования:

1. Постановлением № 121 от 26.12.2016 г

2. Постановлением № 41 от 16.05.2017 г

3.Постановлением № 45 от 29.05.2017 г

4. Постановлением № 99 от 11.09.2017 г

5. Постановлением № 107 от 27.12.2017 г

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1.Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог местного значения;

2.Снижение общей аварийности на автомобильных дорогах местного значения;

3. Снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения;

4. Установление и достижение показателя для оценки эффективности органов исполнительной власти по уменьшению доли автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

Дальнейшую реализацию мероприятий по развитию транспортной системы продолжить в рамках МП «Развитие транспортной системы». Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 80%);

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района

Воронежской области

________________В.И. Аристова

20 марта 2018 года

АКТ

обнародования постановления администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области от 20.03.2018 года № 73 «О утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Комиссия в составе:

1. Аристова Валентина Ивановна, глава Истобинского сельского поселения.

2. Асеева Юлия Николаевна, старший инспектор администрации Истобинского сельского поселения.

3. Коршикова Оксана Александровна, заместитель главы администрации Истобинского сельского поселения.

4. Маслова Наталья Николаевна, депутат Совета народных депутатов Истобинского сельского поселения.

5. Сапронова Галина Леонидовна, депутат Совета народных депутатов Истобинского сельского поселения.

обнародовала постановление администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области от 20.03.2018 года № 73 «О утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы» путём вывешивания для всеобщего ознакомления:

1) возле здания администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области – адрес: 396384, Воронежская область, Репьевский район, с. Истобное, ул. Терешковой, д. 36;

2) возле здания магазина «Фаворит» - адрес: 396384, Воронежская область, Репьевский район, с. Истобное, ул. Репьевская, д. 15;

3) возле здания магазина «Дорожный» - адрес: 396389, Воронежская область, Репьевский район, с. Истобное, ул. Болдырева, д. 32».

Постановление администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области от 20.03.2018 года № 73 «О утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы»доведено до сведения в трудовых коллективах.

Настоящий акт составлен в одном экземпляре и хранится с первым экземпляром обнародованного правового акта.

Подписи:

1. Аристова В.И.    ____________

2. Асеева Ю.Н.       ____________

3. Коршикова О.А. ____________

4. Маслова Н.Н.      ____________

5. Сапронова Г.Л.   ____________