|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Валентина\Pictures\2021\вода\Новая папка\4..bmp  C:\Users\Валентина\Pictures\2021\вода\Новая папка\3..bmp  C:\Users\Валентина\Pictures\2021\вода\Новая папка\2 ..jpg | ***Ремонт водопровода***  ***по улицам Ленина и Овражной***  ***Благодаря гранту Ассоциации труба протяженностью 1700 м была заменена на полиэтиленовую диаметром 63 мм по ул. Ленина, а по ул. по четной стороне проложена труба диаметром 32 мм протяженностью 600 м.***  ***Врезки водопользователей из-за длительного срока эксплуатации находились в аварийном состоянии, забиты ржавчиной, напора не было, у многих не было колодцев, из-за чего был невозможен доступ к врезке, труба внутри была загрязнена ржавчиной, имела многочисленные следы коррозии. В результате реализации проекта водопровод стал чистым, старые фитинги на врезках заменены на новые, установлены колодцы для доступа к врезкам водопользователей, были заменены две старые запорные арматуры и установлено три дополнительных крана для того, чтобы вести дальнейшую замену старых труб на других улицах, не отключая большинство водопользователей.***  ***При замене старого водопровода на огромной протяженности использовали заглушку, которая позволяла подключать водопользователей по мере укладки трубы, частями. Максимально без воды находились несколько водопользователей 8 дней. Грамотный, продуманный план замены водопровода и активное участие самих жителей позволили быстро реализовать проект без привлечения подрядчиков.*** | **ПРОЕКТ ТОС**  **«ЛЕНИНСКАЯ ОБЩИНА»**  ***«РЕМОНТ***  ***ВОДОПРОВОДА ПО УЛ. ЛЕНИНА И***  ***УЛ. ОВРАЖНАЯ»***  Грант – 574 тыс. руб.  Средства ТОС – 254 190 руб  Администрация – 20 100 руб.  Спонсоры – 50 тыс. руб.  **2021 г.** |