| ОТКАЧКА ВОДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | Ремонт водопровода по ул. Набережная и ул. Терешковой В центре села водопровод проводили в разные годы, никто не помнит точно, как проходили линии. Поэтому в процессе реализации проекта приходилось часто искать трубу, копая то там, то здесь. А сколько телефонных линий пытались обойти! Но самое опасное было, когда копали рядом с линией оптоволоконной связи. Несмотря на то, что телефонисты прозвонили и сделали пометки, приходилось копать и вручную, чтобы не повредить оптоволокно. Тосовцы на обеих улицах активно помогали: и чистили колодцы, и разматывали трубу, укладывали в траншею, соединяли, делали врезки к домовладениям, устанавливали новые колодцы. В результате реализации проекта было заменено 1000 м старого водопровода, установлено 9 новых колодцев, переподключено 21 домовладение. После соединения 63-х миллиметровой трубы компрессионными муфтами водопровод промыли, на конце установили пожарный кран. Благодаря грантовой поддержке был заменен еще один серьезный участок в 1 км асбестовой трубы на современную полиэтиленовую. УКЛАДКА ТРУБЫ | ПРОЕКТ ТОС «ШАТАЛОВСКАЯ ОБЩИНА» «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА ПО УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ И УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ» Грант – 347 тыс. руб. Средства ТОС – 73 250 руб. Администрация – 74 250 руб. Спонсоры – 12 тыс. руб. 2022 г. |
| --- | --- | --- |